## Slide 1: Année Universitaire 2018/2019 Université de Tlemcen Faculté Science de la Nature et de la Vie Module: Management de Projet
CHAPITRE 01 :
QU’EST-CE Q’UN PROJET
Chargé du cours:
Mme KARA-TERKI Djawida
Email: karadjawida@gmail

## Slide 2
CELUI QUI N’A PAS D’OBJECTIFS NE RISQUE PAS DE LES ATTEINDRE

## Slide 3: PROBLEMATIQUE
QU’EST-CE QU’UN PROJET ?
CYCLE DE VIE D’UN PROJET ?
PARTIES PRENANTES (STAKEHOLDERS) ?
ENVIRONNEMENT D’UN PROJET ?

## Slide 4: EXEMPLES DE PROJETS
CE SONT TOUS DES PROJETS A L’ORIGINE

## Slide 5: QU’EST-CE QU’UN PROJET ?
« UN PROJET EST UNE ENTREPRISE TEMPORAIRE DECIDEE DANS LE BUT DE CRÉER UN RESULTAT UNIQUE, PRODUIT OU SERVICE ». (PMI-PMBOK)
« UN PROJET EST UNE DEMARCHE SPECIFIQUE, QUI PERMET DE STRUCTURER METHODIQUEMENT UNE REALITE A VENIR. UN PROJET EST DEFINI ET MIS EN ŒUVRE POUR ELABORER LA REPONSE AU BESOIN D’UN UTILISATEUR, D’UN CLIENT OU D’UNE CLIENTELE ET IL IMPLIQUE UN OBJECTIF ET DES ACTIONS A ENTREPRENDRE AVEC DES RESSOURCES DONNEES. » (AFNOR)
« UN PROJET EST UNE SÉQUENCE D’ACTIVITÉS UNIQUES, COMPLEXES ET CONNECTÉES, AVEC POUR BUT D’ATTEINDRE UN OBJECTIF. CECI DEVANT ÊTRE RÉALISÉ À L’INTÉRIEUR D’UN CADRE TEMPOREL, D’UN BUDGET ET EN RESPECT DE SPÉCIFICATIONS. » (WYSOCKI).
UN PROJET EST UN OBJECTIF A REALISER PAR DES ACTEURS DANS UN CONTEXTE PRECIS, DANS UN DELAI DONNE AVEC DES MOENS DEFINIS

## Slide 6: CARACTERISTIQUES D’UN PROJET
DES OBJECTIFS CLAIREMENT DEFINIS ET UN TRAVAIL PLANIFIE ;
UN DEBUT ET UNE FIN DEFINISSANT UN CYCLE DE VIE ;
UN TRAVAIL EN EQUIPE SPECIALISEE OU PLURIDISCIPLINAIRE ENCADREE PAR UN MANAGER ;
UN LIVRABLE UNIQUE (produit ou service), QUI N’A JAMAIS ETE REALISE AUPARAVANT.
DES RESSOURCES ALLOUEES ;
DES EXIGENCES PRECISES EN MATIERE DE TEMPS, DE COUTS ET DE PERFORMANCES.

## Slide 7: COMMENT TRADUIRE UNE IDEE EN PROJET ?
CE QU’ON VEUT FAIRE
EN COMBIEN DE TEMPS ?
AVEC QUEL BUDGET ?
MANAGEMENT DE PROJET
DEFINIR LES MOYENS NECESSAIRES

## Slide 8: FACTEURS POUR LA QUALITE D’UN PROJET
PERFORMANCE ET SPÉCIFICATIONS
    QUE VEUT LE CLIENT ? LES ATTENTES DU CLIENT DOIVENT ÊTRE ATTEINTES OU DÉPASSÉES.
    QUELLES SONT LES EXIGENCES (NORMES, CAHIER DE CHARGES, DOCUMENTS TECHNIQUES RÉGLEMENTAIRES, USAGES, ETC.)
COÛTS ET BUDGET
    ETUDE FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE
    FIABILITÉ DES ESTIMATIONS DES COÛTS
    BUDGÉTISATION
    MAITRISE DES COÛTS
TEMPS ET PLANNING
    ESTIMATION DES DÉLAIS ET PLANIFICATION
    MAITRISE DES DÉLAIS

## Slide 9: EQUILIBRE « CONTENU-COUT-DELAI »
UN PROJET EST UN SYSTÈME DYNAMIQUE A MAINTENIR EN EQUILIBRE
CHAQUE CHANGEMENT DESEQUILIBRE LE PROJET

## Slide 10: LES ACTEURS DU PROJET
Mandant
Equipe de projet
Chef de projet
Direction
Client(s)
Autres groupes

## Slide 11: PARTIES PRENANTES D’UN PROJET
MAITRE DE L’OUVRAGE
MAITRE DE L’OEUVRE
LE MANAGER DE PROJET
LE CLIENT/L’UTILISATEUR
L’ENTREPRISE REALISATRICE
LES MEMBRES DE L’EQUIPE DU PROJET
L’EQUIPE DE MANAGEMENT DE PROJET
LE COMMANDITAIRE, LE SPONSOR
LES PERSONNES INFLUENTES, les ong
LES HOMMES POLITIQUES
LES ASSURANCES

## Slide 12: L’ENVIRONNEMENT DU PROJET
CLIENTS
DISTRIBUTEURS
FOURNISSEURS
CONCURRENTS
TASK ENVIRONMENT
ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE ;
FORCES EN PRESENCE
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
ENVIRONNEMENT POLITIQUE
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL
ENVIRONNEMENT DEMOGRAPHIQUE
ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
ENVIRONNEMENT NATUREL
GENERAL ENVIRONMENT
ENVIRONNEMENT GENERAL

## Slide 13: CYCLE DE VIE D’UN PROJET

## Slide 14: DIFFERENTS TYPES DE PROJETS
PROJETS STRATEGIQUES
PROJETS OPERATIONNELS
PROJETS D’URGENCE

## Slide 15: CONCLUSION
UN PROJET SE DEFINIT COMME UN EFFORT UNIQUE ET NON REPETITIF LIMITE PAR DES CONTRAINTES DE TEMPS ET DE RESSOURCES.
SES EXIGENCES DE PERFORMANCES ONT POUR OBJECTIF DE REPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS (UTILISATEURS).

## Slide 16
« L’AVENIR EST QUELQUE
CHOSE QUI SE CONSTRUIT. ON NE SUBIT PAS L’AVENIR,
ON LE FAIT. »
Georges Bernanos (1888-1948)

## Slide 17
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION