## Slide 1: Année Universitaire 2018/2019 Université de Tlemcen Faculté SCIENCE DE LA NATURE ET DE LA VIE Module: Management de Projet
CHAPITRE. 3
MANAGEMENT DU CONTENU
DU PROJET
Chargé du cours:
Mme KARA-TERKI Djawida
Email: karadjawida@gmail

## Slide 2
THE BIGENNING IS THE MOST DIFFICULT

## Slide 3: PROBLEMATIQUE
QU’EST-CE QUE LE MANAGEMENT
DU CONTENU DU PROJET ?
QU’EST-CE Q’UN WBS ? ET POURQUOI REALISER UN WBS ?
COMMENT REALISER LE DECOUPAGE DU PROJET (WBS) ?

## Slide 4: DEFINITION
LE MANAGEMENT DU CONTENU DU PROJET COMPREND LES PROCESSUS NECESSAIRES POUR S’ASSURER QUE LE PROJET CONTIENT TOUT LE TRAVAIL REQUIS, POUR ASSURER LA BONNE FIN DU PROJET ET ATTEINDRE LES OBJECTIFS.

## Slide 5: MANAGEMENT DU CONTENU DU PROJET
05 ETAPES:
1- PLANIFICATION DU CONTENU
2- DEFINITION DU CONTENU DU PROJET
3- CRÉER UNE STRUCTURE DE DECOUPAGE DU PROJET (SDP) OU WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
4- VERIFICATION DU CONTENU
5- MAITRISE DU CONTENU DU PROJET

## Slide 6
ETUDE D’OPPORTUNITE

## Slide 7: Etude de faisabilite
FAISABILITE TECHNIQUE: MOYENS DE PRODUCTION, ETUDE PRECISE DU PRODUIT PAR FONCTIONS, HYPOTHESES TECHNIQUES ETC.
FAISABILITE ECONOMIQUE: ETUDE DE MARCHE, EVALUATION PRELIMINAIRE DES DELAIS ET DES COÜTS, ETUDE DE RENTABILITE DU PROJET, TRESORERIE.
ETUDE D’IMPACT: POLITIQUE, COMMERCIAL, NOTERIETE, ENVIRONNEMENT, SOCIAL, ETC.
ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES: SOCILAL, TECHNIQUE, COMMERCIAL, NATUREL, STAKEHOLDERS, ECONOMIQUE, SOCIAL, ETC.
L’ETUDE DE FAISABILITE DOIT ËTRE A LA FOIS PERTINENTE, RAPIDE ET PEU COUTEUSE.
- A TRAVERS CETTE PHASE LES DECISIONS LES PLUS IMPORTANTES SONT PRISES CONCERNANT L’AVENIR DU PROJET.

## Slide 8: RAPPORT DE FAISABILITE

## Slide 9: PRIORITES DU PROJET
COMPROMIS ET GESTION DE PROJETS
LA QUALITE ET LE SUCCES D’UN PROJET DEPENDENT DE LA CAPACITE A REPONDRE AUX ATTENTES DU CLIENT ET DE LA HAUTE DIRECTION, VOIRE LES DEPASSER.

## Slide 10: MATRICE DES PRIORITES D’UN PROJET
EXEMPLE DE MATRICE DE PRIORITE D’UN PROJET
L’ETABLISSEMENT D’UNE MATRICE DES PRIORITES POUR UN PROJET EST TRES UTILE AUX PRISES DE DECISIONS, C’EST UN VECTEUR DE COMMNICATION ENTRE LE GESTIONNAIRE, LE CLIENT ET LA HAUTE DIRECTION.

## Slide 11: PLANIFICATION DU CONTENU

## Slide 12: CADRAGE DU PROJET

## Slide 13: QU’EST-CE QU’UN wbs
LA STRUCTURE DE DECOUPAGE DU PROJET (WORK BREAKDOWN STRUCTURE WBS) EST UNE DECOMPOSITION HIERARCHIQUE (ORIENTEE VERS LES LIVRABLES) DU TRAVAIL A EXECUTER PAR L’EQUIPE DU PROJET, POUR REALISER LES OBJECTIFS DU PROJET.
LE WBS ORGANISE ET DEFINIT TOUT LE CONTENU DU PROJET.
IL SUBDIVISE LE TRAVAIL DU PROJET EN PARTIES PLUS PETITES ET PLUS FACILES A MAITRISER DE SORTE QU’EN DESCENDANT D’UN NIVEAU DANS LE WBS, LA DEFINITION DU TRAVAIL DU PROJET DEVIENT PLUS DETAILLEE.
LE WBS EST UNE DECOMPOSITION ARBORESCENTE DU PROJET. IL DOIT CONSISTER EN UN DÉCOUPAGE COHÉRENT, C'EST-À-DIRE UN DÉCOUPAGE ORIENTÉ PROJET.
IL OFFRE LA POSSIBILITE DE PLANIFIER, D’ORDONNANCER ET DE DRESSER DES BUDGETS.

## Slide 14
POUR DECOUPER UN PROJET, COMMENCER PAR:
IDENTIFICATION DES LIVRABLES
DECOMPOSITION DES NIVEAUX SUPERIEURS DE LA STRUCTURE EN COMPOSANTS DETAILLES A DES NIVEAUX INFERIEURS
ELABORATION ET ATTRIBUTION DE CODES D’IDENTIFICATION AUX COMPOSANTS DE LA STRUCTURE
VERIFICATION QUE LE DEGRE DE DECOMPOSITION EST NECESSAIRE ET SUFFISANT.
CEPENDANT, POUR REALISER UN PROJET, COMMENCEZ EN VOUS POSANT LES QUESTIONS SUIVANTES : QUI, QUOI, OU, QUAND, COMMENT, POURQUOI, COMBIEN ?

## Slide 15: LE WBS PERMET DE:
DEFINIR LE TRAVAIL (QUOI?)
DETERMINER LE TEMPS NECESSAIRE A L’ACCOMPLISSEMENT D’UN LOT DE TRAVAUX (COMBIEN DE TEMPS?)
DRESSER UN BUDGET ORDONNANCE POUR EXECUTER UN LOT DE TRAVAUX (COMBIEN?)
DESIGNER UN RESPONSABLE DES UNITES DE TRAVAIL (QUI?)
ETABLIR LES POINTS DE SURVEILLANCE POUR EVALUER L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

## Slide 16: EXEMPLE DE WBS

## Slide 17
AUTRE EXEMPLE

## Slide 18
VERIFICATION DU CONTENU
LA VERIFICATION DU CONTENU EST LE PROCESSUS QUI PERMET D’ OBTENIR L’ACCEPTATION FORMELLE PAR LES PARTIES PRENANTES DU CONTENU ACHEVE DU PROJET ET LES LIVRABLES CORRESPONDANTS.
CETTE VERIFICATION COMPORTE LA REVUE DES LIVRABLES AFIN D’ASSURER QUE L’ACHEVEMENT DE CHACUN EST SATISFAISANT.
LA VERIFICATION DU CONTENU SE FAIT PAR L’INSPECTION (ou revue, ou audit, etc.).
L’INSPECTION COMPREND DES ACTIVITES TELLES QUE LES MESURES, LES EXAMENS ET LES VERIFICATIONS QUI PERMETTENT DE DETERMINER SI LE TRAVAIL ET LES LIVRABLES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES ET AUX CRITERES D’ACCEPTATION DU PRODUIT.

## Slide 19
MAITRISE DU CONTENU
LA MAITRISE DU CONTENU DU PROJET CONSISTE A INFLUENCER LES FACTEURS QUI CREENT DES MODIFICATIONS DU CONTENU DU PROJET ET A MAITRISER L’IMPACT DE CES MODIFICATIONS.
DANS UN PROJET, LES MODIFICATIONS SONT INEVITABLES, CE QUI EXIGE D’AVOIR UN PROCESSUS DE MAITRISE DES MODIFICATIONS.
LES MESURES DES PERFORMANCES DU PROJET PERMETTENT D’EVALUER L’IMPORTANCE DE L’ECART. DETERMINER LA CAUSE DE L’ECART PAR RAPPORT A LA REFERENCE DE BASE DU CONTENU, ET DECIDER SI CET ECART NECESSITE UNE ACTION CORRECTIVE SONT DES ASPECTS IMPORTANTS DE LA MAITRISE DU CONTENU DU PROJET.

## Slide 20
MATRICE DES RESPONSABILITES
PERMET DE DEFINIR LES ROLES ET RESPONSABILITES DE CHACUN DES ACTEURS DU PROJET: QUI FAIT QUOI
APPORTE UNE REPONSE TRES OPERATIONNELLE POUR VISUALISER D’UN COUP D’ŒIL LA REPARTITION DES ROLES.
FACILITE LA COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES PRENANTES DU PROJET.
TRES UTILE SURTOUT POUR LES PROJETS COMPLEXES
MATRICE DE RACI
R = RESPONSIBLE: IL REALISE
A = ACCOUNTABLE: IL SUPERVISE ET REND DES COMPTES
C = CONSULTED: IL CONSEILLE
I = INFORMATED : IL EST INFORME
RACI | ACTEURS, FONCTIONS, METIERS, SERVICES…. |  |  | 
TACHES, ACTIVITES, PROCESSUS, ACTIONS… |  |  |  | 

## Slide 21: EXEMPLE MATRICE DE RESONSABILITE
EX: MATRICE DES RESPONSABILITES
MATRICE DE RACI | CHEF DE PROJET | INFORMA. | MARKET. | FORMATION | VENTE
EXPRESSION DES BESOINS | R |  | R,A | I | C
DEFINITION DU CAHIER DES CHARGES | R,A | C | R |  | I
DEVELOPPEMENT | A | R | I |  | 
RECEPTION DE L’APPLICATION | R |  | R,A |  | 
FORMATION DES UTILISATEURS |  |  |  | R,A | 
MISE EN PRODUCTION | A | R | R |  | I

## Slide 22
MERCI DE VOTRE ATTENTION

## Slide 23: ATELIER
VOUS DESIREZ REFAIRE LA DECORATION D’UNE PIECE DE VOTRE MAISON. LA PIECE EST MEUBLEE, DECOREE DE PAPIER PEINT ET REVETUE D’UNE MOQUETTE. CES ELEMENTS ET LES PEINTURES SONT A REFAIRE. VOUS N’AVEZ NI OUTILS NI MATERIAUX.
1- ETABLISSEZ LE CONTENU ET LE CADRAGE DU PROJET (énoncé, besoins, objectifs, délais, coûts, matrice des priorités) (travail individuel pendant 15mn puis consolidation collective pendant 15mn)
2- REALISEZ LE WBS ET UNE MATRICE DE RESPONSABILITES (travail individuel 25mn puis collectif 15mn)

## Slide 24: SOLUTION: PROJET DECO
 | M. AZZOUZ | Mme AZZOUZ | Mlle AZZOUZ
Choix préalables Appros Mouvements Préparation Peinture et pose | A R R R R | R - A A A | A - A A A
MATRICE DES PRIORITES

## Slide 25: WBS POUR PROJET DECO
PROJET DECO
1.
CHOIX PREALABLES
2.
APPROS
3.
MOUVEMENTS
4.
PREPARATION
5.
PEINTURE ET POSE
1.1
Choix papier
1.2
Choix peinture
2.1
Achat papier
2.2
Achat peinture
2.3
Achat moquette
3.1
Déménagement
3.2
Réaménagement
4.1
Décollage papier
4.2
Enlèvement de la moquette
4.3
Préparation murs et plafonds
5.1
Peinture
5.2
Pose du papier
5.3
Pose de la moquette
1.3
Choix moquette
2.4
Achat outils